Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина»

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой АИТП

__________________________

М.В. Ленков

«___» ______________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

Студент Воробьёв Павел Алексеевич                                            гр. 237

(Ф.И.О. студента)

Направление  15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств

Кафедра  Автоматизации информационных и технологических процессов

Тема ВКР: «Инвестиционный проект производственного предприятия по выпуску комбинированных пожарных извещателей»

Руководитель практики Сосулин Юрий Андреевич, кандидат технических наук, доцент кафедры АИТП

(Ф.И.О., должность, ученое звание)

Планируемые результаты преддипломной практики

Изучить состояние рынка пожарной автоматики Российской Федерации и нормативные требования к комбинированным пожарным извещателям (ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2024); обосновать концепцию малого производственного предприятия с применением модели гибридной автоматизации; обосновать состав основного технологического оборудования участка сборки и автоматизированного контроля качества (комбинированный стенд «СИ-ТДК», климатическая камера, MES-система); сформировать бюджет капитальных вложений и операционную модель проекта; выполнить расчёт показателей экономической эффективности (NPV, IRR, PI, DPP) в программе Project Expert 6 Holding и провести анализ чувствительности; подготовить материалы для выпускной квалификационной работы.

Студент  Воробьёв П.А. / _______________ /

Руководитель практики Сосулин Ю.А. / _______________ /

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина»

ОТЧЁТ

о прохождении преддипломной практики

Воробьёв Павел Алексеевич     группа 237

(Ф.И.О. студента, № группы)

Направление  15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств

Кафедра  Автоматизации информационных и технологических процессов

Сроки прохождения практики:  с «____» ____________ 2026 г. по «____» ____________ 2026 г.

Место проведения практики: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

К отчёту прикладываются материалы, свидетельствующие о прохождении преддипломной практики в соответствии с утверждённым заданием на практику.

Студент  Воробьёв П.А.   _________________

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель: Сосулин Ю.А.   _________________

(Ф.И.О., подпись)

Оценка: ___________________

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Технико-экономическое обоснование проекта	5

2 Производственная модель и автоматизация контроля качества	6

3 Финансово-экономическое обоснование проекта	8

Заключение	9

Список использованных источников	10

ВВЕДЕНИЕ

Российский рынок пожарной автоматики в 2025 году достиг исторического максимума — 54 миллиарда рублей при росте на 10 % по сравнению с 2024 годом. Принятые в 2024–2026 годах нормативные акты — Приказ Минпромторга № 4611, обновлённый ГОСТ Р 53325-2024 и Изменение № 1 к СП 484.1311500.2020 — сформировали защищённую рыночную нишу для отечественных производителей и одновременно увеличили спрос на комбинированные мультикритериальные извещатели. Совокупность этих факторов создаёт благоприятные условия для запуска малых производственных предприятий в сфере систем пожарной безопасности.

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для разработки выпускной квалификационной работы на тему «Инвестиционный проект производственного предприятия по выпуску комбинированных пожарных извещателей».

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обосновать технико-экономическую целесообразность создания предприятия на основе анализа рынка пожарной сигнализации, нормативной базы и конкурентной среды;

2) разработать производственную и организационную модель предприятия с применением гибридной автоматизации, обосновать состав технологического оборудования участка сборки и автоматизированного контроля качества;

3) сформировать бюджет капитальных вложений, источники финансирования и операционную модель проекта;

4) выполнить расчёт показателей экономической эффективности проекта (NPV, IRR, PI, дисконтированный срок окупаемости) в программном комплексе Project Expert 6 Holding и провести анализ чувствительности.

Объектом исследования выступает малое производственное предприятие как субъект инвестиционной и операционной деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности. Предметом — процесс экономического обоснования инвестиционного проекта на примере организации сборочного цеха по выпуску комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей с применением автоматизированных систем контроля качества.

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Целью инвестиционного проекта является создание малого производственного предприятия ООО «СигналПром», ориентированного на выпуск комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей для B2B-сегмента монтажных организаций. Идея открытия предприятия обусловлена структурной трансформацией рынка пожарной автоматики Российской Федерации в 2024–2026 годах: запретом параллельного импорта противопожарной продукции, введением технологического сбора на импортируемую электронику и ростом нормативных требований к качеству извещателей.

Динамика российского рынка пожарной автоматики представлена в таблице 1.1. По итогам 2025 года объём рынка составил 54 миллиарда рублей; прогноз на 2026 год — 58,8 миллиарда рублей.

Таблица 1.1 — Динамика объёма российского рынка пожарной автоматики

| Год | Объём рынка, млрд руб. | Прирост, % |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 45,8 | +6,5 |
| 2024 | 49,1 | +7,2 |
| 2025 | 54,0 | +10,0 |
| 2026 (прогноз) | 58,8 | +8,9 |

Нормативно-правовая среда формирует безальтернативную потребность именно в комбинированных извещателях. Обновлённый ГОСТ Р 53325-2024 «Технические средства пожарной автоматики» увеличил норматив защитной зоны одного точечного извещателя с 85 до 100 м², а Изменение № 1 к СП 484.1311500.2020 обязал применять кольцевую топологию адресных линий с изоляторами короткого замыкания. Это привело к экономической нецелесообразности использования примитивных моносенсорных извещателей и формированию устойчивого спроса на мультикритериальные устройства.

Анализ конкурентной среды позволяет выделить три основные группы производителей. Крупные национальные корпорации (ЗАО «НВП «Болид», ГК «Рубеж», АО «Эридан») инвестировали сотни миллионов рублей в полностью роботизированные SMT-линии и ориентированы на государственный заказ и крупные проекты. Азиатские OEM-поставщики работают на сером рынке и подпадут под технологический сбор с 1 сентября 2026 года. Третья группа — малые производственные предприятия с гибридной автоматизацией, ориентированные на B2B-сегмент монтажных организаций среднего бизнеса. Именно последняя ниша является целевой для проектируемого предприятия.

Целевой ассортимент проекта включает три позиции: комбинированный дымо-тепловой извещатель ИПК 212/101-1-СП «Сигнал» (отпускная цена 1 800 руб./шт.), монтажная база с интегрированным изолятором короткого замыкания (350 руб./шт.) и услуги пусконаладки (5 000 руб./объект). При выходе на проектную мощность 700 изделий в месяц годовая выручка составляет 18,66 миллиона рублей.

2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Ключевым технологическим решением проекта является модель гибридной автоматизации, заимствованная из практики современного контрактного производства электроники. Капиталоёмкие операции SMT-монтажа печатных плат и литья пластиковых корпусов передаются на специализированные контрактные производства, что исключает необходимость инвестиций в роботизированные линии стоимостью свыше 120 миллионов рублей. На собственной площадке реализуются операции, обеспечивающие добавленную стоимость: финальная сборка, программирование микроконтроллеров, функциональная настройка и стопроцентный автоматизированный контроль качества каждого изделия.

Принципиальное отличие предлагаемой модели от крупносерийного производства состоит в организации контроля качества. Крупные заводы с конвейерным выпуском применяют выборочный статистический контроль в соответствии с ГОСТ Р ИСО 2859-1 (приёмочная партия 1–5 %). На проектируемом предприятии каждый извещатель проходит автоматизированные испытания на комбинированном стенде «СИ-ТДК», что позволяет обеспечить нулевой уровень рекламаций при выпуске продукции в пределах гарантийного срока.

Бюджет капитальных вложений предприятия структурирован по функциональным группам оборудования и приведён в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Бюджет капитальных вложений ООО «СигналПром»

| Статья инвестиций | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Стенд комбинированный «СИ-ТДК» (функциональные испытания) | 2 407 500 |
| Климатическая камера КТВ 0/130-120 (квалификационные испытания) | 505 575 |
| Пресс-форма корпуса извещателя | 500 000 |
| Ремонт помещения, монтаж ESD-зоны | 450 000 |
| Прочее технологическое оборудование | 386 600 |
| Антистатическая мебель и оснастка | 250 000 |
| АРМ программатора (2 ед.) | 170 000 |
| Сертификация по ТР ЕАЭС 043/2017 | 150 000 |
| Прочее (госпошлина, реклама и др.) | 154 807 |
| ИТОГО CAPEX | 4 974 482 |

Ключевым элементом капитальных затрат является комбинированный стенд «СИ-ТДК», предназначенный для функциональных испытаний извещателей по двум каналам срабатывания — дымовому и тепловому, а также для испытаний на устойчивость к изменению напряжения питания. Стенд включает аэродинамический канал генерации калиброванной аэрозольной среды и программно управляемый источник теплового воздействия. Климатическая камера КТВ 0/130-120 обеспечивает квалификационные испытания при температурах от –40 до +130 °C и относительной влажности до 95 %, что является обязательным требованием при сертификации по ТР ЕАЭС 043/2017.

Технологический процесс участка организован с учётом требований ESD-защиты по ГОСТ IEC 61340-5-1-2019. Производственная площадь 142,5 квадратных метра разделена на функциональные зоны: склад комплектующих и входной контроль (20 м²), зона ручного монтажа и сборки с тремя ESD-рабочими местами (40 м²), зона автоматизированного тестирования (40 м²), зона маркировки, упаковки и склад готовой продукции (25 м²) и административно-бытовая зона (17,5 м²).

Для обеспечения сквозной прослеживаемости каждого изделия и автоматической блокировки выпуска брака на участке внедряется MES-система (Manufacturing Execution System), интегрированная со стендом «СИ-ТДК» и АРМ программатора. Каждый извещатель получает уникальный серийный номер, при сбое испытаний система автоматически переводит изделие в карантин и блокирует переход на следующую технологическую операцию.

Стратегическим решением является применение архитектуры RISC-V — микроконтроллера WCH CH32V003F4P6 (стоимость 23 рубля) вместо западного аналога STM32 (84 рубля). Это снижает себестоимость извещателя и обеспечивает технологическую независимость от поставок импортной электронной компонентной базы. Структура прямой себестоимости одного изделия (Bill of Materials) приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Структура прямой себестоимости одного извещателя

| Компонент | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Печатная плата ДПП 50×50 мм + SMT-монтаж (контрактное производство) | 175 |
| Пластиковый корпус (собственная пресс-форма) | 50 |
| Микроконтроллер WCH CH32V003F4P6 (RISC-V) | 23 |
| ИК-излучатель + фототранзистор (дымовой канал) | 46 |
| Термистор NTC (тепловой канал) | 6 |
| Пассивные компоненты, разъёмы, светодиод, кнопка | 35 |
| Расходные материалы (припой, флюс, изопропанол) | 25 |
| Упаковка (коробка, инструкция, этикетка) | 22 |
| ИТОГО прямая себестоимость | 382 |

3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Совокупная потребность в финансировании проекта составляет 5 000 000 рублей: 4 974 482 рубля направляются на капитальные вложения, остаток (~25 тыс. руб.) формирует начальный оборотный капитал. Источники финансирования — собственные средства учредителей (3 000 000 руб., взнос в уставный капитал) и кредит МСП в размере 2 000 000 рублей под 12 % годовых на 35 месяцев с аннуитетными платежами.

Организационная структура предприятия — линейная, штатное расписание включает пять должностей: директор (управление, финансы, сбыт), главный инженер (разработка, стенды, контрактное производство), техник ОТК (стенд «СИ-ТДК», испытания, MES), сборщик РЭА № 1 и сборщик РЭА № 2 (пайка, сборка, прошивка). Совокупный фонд оплаты труда составляет 370 000 рублей в месяц «на руки»; с учётом страховых взносов по ставке 30 % полная стоимость персонала для предприятия составляет 455 100 рублей в месяц.

Маржинальная прибыль на одно изделие при отпускной цене 1 800 рублей и прямой себестоимости 382 рубля составляет 1 418 рублей, или 79 % от цены реализации. Высокая маржинальность обеспечивается стратегическим выбором архитектуры RISC-V, передачей капиталоёмких операций на контрактное производство и собственной пресс-формой корпуса. Выход на проектную мощность 700 изделий в месяц предусмотрен поэтапно в течение первых двенадцати месяцев операционной деятельности.

Финансовая модель проекта построена в программном комплексе Project Expert 6 Holding по стандарту UNIDO. Горизонт планирования составляет 36 месяцев, ставка дисконтирования — 16 %. Сводные показатели экономической эффективности проекта приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Показатели экономической эффективности проекта

| Показатель | Обозн. | Значение | Критерий | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистый дисконтированный доход | NPV | 2 461 669 руб. | > 0 | соответствует |
| Внутренняя норма доходности | IRR | 35,67 % | > ставки диск. (16 %) | соответствует |
| Индекс прибыльности | PI | 1,31 | > 1 | соответствует |
| Дисконтированный срок окупаемости | DPP | 30 мес. | < горизонта (36 мес.) | соответствует |
| Маржинальность продукции | — | 79 % | высокая | значительный запас |

Анализ чувствительности проекта проведён с использованием встроенного модуля «What-if» программы Project Expert при вариации ключевых параметров (цена реализации, объём сбыта, прямые издержки) в диапазоне от –20 % до +20 %. Наибольшее влияние на NPV оказывает параметр «цена сбыта»: при снижении цены на 20 % NPV приближается к нулю. Снижение объёма сбыта на 15 % приводит к выходу дисконтированного срока окупаемости за пределы горизонта планирования. При снижении объёма продаж до 15 % проект сохраняет положительный индекс прибыльности (PI > 1), что подтверждает запас финансовой прочности при умеренном недовыполнении плана. Высокая маржинальность продукции (79 %) обеспечивает значительный резерв устойчивости проекта к неблагоприятным рыночным сценариям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе преддипломной практики собраны и систематизированы материалы, необходимые для разработки выпускной квалификационной работы по теме «Инвестиционный проект производственного предприятия по выпуску комбинированных пожарных извещателей». Основные результаты практики:

1) обоснована технико-экономическая целесообразность создания предприятия ООО «СигналПром» в условиях защищённой рыночной ниши, сформированной запретом параллельного импорта и введением технологического сбора на импортируемую электронику; рынок пожарной автоматики РФ оценён в 54 млрд руб. с прогнозом роста до 58,8 млрд руб. в 2026 году;

2) разработана производственная модель на основе гибридной автоматизации с передачей капиталоёмких операций SMT-монтажа на контрактное производство и реализацией стопроцентного автоматизированного контроля качества каждого изделия на комбинированном стенде «СИ-ТДК»; обоснован состав основного технологического оборудования и MES-системы прослеживаемости;

3) сформирован бюджет капитальных вложений в размере 4 974 482 руб. и источники финансирования (3 млн руб. собственных средств + 2 млн руб. кредита МСП); прямая себестоимость одного извещателя составила 382 руб. при отпускной цене 1 800 руб. (маржинальность 79 %);

4) в программном комплексе Project Expert 6 Holding получены положительные показатели эффективности проекта: NPV = 2 461 669 руб., IRR = 35,67 %, PI = 1,31, дисконтированный срок окупаемости — 30 месяцев при горизонте планирования 36 месяцев; анализ чувствительности подтвердил устойчивость проекта к неблагоприятным отклонениям рыночных параметров.

Полученные материалы достаточны для завершения выпускной квалификационной работы. Все задачи преддипломной практики выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон № 39-ФЗ. — КонсультантПлюс.

2. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон № 209-ФЗ. — КонсультантПлюс.

3. Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

4. ГОСТ Р 53325-2024. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний. — М.: Стандартинформ, 2024.

5. СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1).

6. ГОСТ IEC 61340-5-1-2019. Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2019.

7. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 4611 от 8 октября 2024 г. о запрете параллельного импорта противопожарной продукции.

8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477. — КонсультантПлюс.

9. Project Expert 6 Holding: руководство пользователя. — М.: ООО «Эксперт Системс», 2024.

10. ВЭБ.РФ. Рекомендации по подготовке бизнес-плана инвестиционного проекта. — М.: ВЭБ.РФ.

11. Корпорация МСП. Льготный лизинг оборудования и кредитные продукты для МСП. — URL: https://corpmsp.ru

12. Банк России. Ключевая ставка Банка России. — URL: https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/